## Slide 1: Gerenciamento de riscos

## Slide 2: DESCRIÇÃO
A vida financeira saudável ajuda os usuários a realizar o controle de sua gestão financeira pessoal.
A funcionalidade do sistema ajuda o usuário com e-mails,segurança,atendimento online, integração com outros aplicativos.
O sistema mostra explicitamente todas as informações requeridas do usuário tendo em vista o quanto ele gastou, economizou e assim por diante.
O sistema possui uma criptografia dos relatórios, tem uma base de backup onde o usuário consegue recuperar seus dados,autenticação para confirmar se é o próprio usuário

## Slide 3
No desempenho o sistema aguenta vários cadastros, armazenamento em nuvem, constante manutenção para garantir um bom desempenho
O sistema é composto por html e php

## Slide 4: Plano de gerenciamento de risco
Risco de Negócio: A cobrança da mensalidade da plataforma pode não ser acessível, é possível que não consigamos investidores para o projeto e tenhamos que realizar o investimento próprio. Nós podemos realizar uma cobra elevada da mensalidade causando assim e possibilidade de não adesão da aplicação. Não oferecer as funcionalidades mais comuns e necessárias. Não acompanhar a economia e os concorrentes. Podemos definir um layout com baixa usabilidade.
Riscos de Escopo: Não é possível medir o sucesso, pois é passivo de falhas, há consenso sobre como medir o sucesso, Até o momento, os requisitos estão sendo bem compreendidos, O escopo está estável, As escalas de tempo são variáveis, podendo ser curtas ou longas
Riscos Tecnológicos: Risco da tecnologia não ser aprovada, Designer inadequado, dificultando o aprendizado e a memorização para utilizar a plataforma, Alta taxa de erros, Sistema de ajuda descrito de forma ininteligível, com erros ortográficos e linguagem inadequada para o publico alvo, dificultando o entendimento, Sistema de segurança falho, não sendo suficiente para evitar possíveis invasões e vazamento de dados dos usuários, Falha no sistema de backup, Dificuldade de manutembilidade do sistema, Falha de compatibilidade em diferentes sistemas operacionais, Avaliação de impacto dos erros, Dificuldade na identificação de manutenções realizadas no sistema, Inclusão de códigos com erros, desatualização da documentação
Riscos de Planejamento: Passar do orçamento planejado, Passar da data de entrega, Algum servidor dar problema, Falha de gestão , Sempre ter um plano B, Falha contratual, Falha de calendário(desenvolvimentos, testes), Falha de gerenciamento dos erros, Plano de estratégia de mitigação

## Slide 5
1.RISCO TECNOLOGICO: Vazamento de dados do usuário. Gravidade: Alta Descrição: A baixa segurança do sistema é considerada uma falha gravíssima, haja vista que, pode ocorrer vazamento de dados do usuário e transferências não autorizadas pelo usuário. Impactos: A segurança do software deve ser melhorada. Indicadores: Nenhum Estratégia de mitigação: Envio de uma chave criptografada para o e-mail cadastrado ao tentar realizar o acesso em uma plataforma diferente do habitual, para garantir que o sistema não está sendo acessado por terceiros. Plano de Contingência: Bloquear os acessos no aplicativo caso haja suspeita de invasão, sistema só será desbloqueado se o usuário for até o banco solicitando o desbloqueio.
2. RISCO TECNOLOGICO: Inconsistência dos dados Gravidade: Média 2 Descrição: A baixa consistência dos dados pode gerar falta de confiança do usuário no sistema e trazer inúmeros transtornos para o mesmo, haja vista que, o usuário pode ser informado que há uma quantia em dinheiro na conta e a mesma não existir. Estratégia de mitigação: Sistema criterioso no processo de teste do software para verificação e correção de bugs do sistema. Plano de contingência: Nenhum. . Risco de Técnico: Sistema ter um funcionamento errado em múltiplas plataformas. . Gravidade do Risco: Alta. . Descrição: O sistema não apresenta uma consistência, dando prejuízo a empresa e aos seus usuários. . Impactos: Uma demanda maior no prazo para alinhar as plataformas. . Indicadores: Atraso na entrega. . Estratégia de Mitigação: Trabalhar com um sistema que seja padronizado para todos os sistemas operacionais, ter monitoramento das plataformas e uma pesquisa de satisfação com os ambientes apresentados. . Plano de Contingência: Nenhum.

## Slide 6
3. Risco de Técnico: Sistema ter um funcionamento errado em múltiplas plataformas. . Gravidade do Risco: Alta. . Descrição: O sistema não apresenta uma consistência, dando prejuízo a empresa e aos seus usuários. . Impactos: Uma demanda maior no prazo para alinhar as plataformas. . Indicadores: Atraso na entrega. . Estratégia de Mitigação: Trabalhar com um sistema que seja padronizado para todos os sistemas operacionais, ter monitoramento das plataformas e uma pesquisa de satisfação com os ambientes apresentados. . Plano de Contingência: Nenhum.
4. Risco de Planejamento: Falha na definição do público-alvo. 3 . Gravidade do Risco: Média. . Descrição: Não ter uma noção de qual público-alvo irá focar. . Impactos: Sistema não acessível para o público-alvo definido. . Indicadores: Nenhum. . Estratégia de Mitigação: Pesquisas da equipe, definição do funcionamento do sistema e definição da estratégia de divulgação do sistema. . Plano de Contingência: Nenhum. 5 - Risco de planejamento: Falha na definição dos valores do plano Gravidade do risco: Moderado Descrição: O software precisa de um orçamento bom, não podendo ser muito alto, e também não muito baixo Impactos: Um retorno diferente do esperado no planejamento Indicadores: Falha ao definir os valores Estratégias de diminuição/mitigação: Ter um planejamento adequado para um orçamento adequado Plano de contingência: Nenhum 6 - Risco de planejamento: Falta de recursos financeiros. Gravidade do Risco: Alto Descrição: Com base na definição de valores, são analisados os custos e recursos para o projeto Impactos: Não finalização do projeto Indicadores: Orçamento insuficiente Estratégias de diminuição/mitigação: Fazer um planejamento onde os recursos sejam suficientes Plano de contingência: Nenhum

## Slide 7
7. RISCO DE PLANEJAMENTO: Planejamento equivocado/atrasado da entrega do projeto. 4 Gravidade do risco: Risco moderado, pois os indicadores serão acompanhados durante toda e execução do projeto. Descrição: Caso a da data de entrega do nosso projeto fique atrasada por não ter sido bem calculada Impactos: Os nossos stakeholders poderão ficar insatisfeitos e até mesmo desistirem do sistema, gerando perda de receita para nossa empresa. Indicadores: Tarefas de modelagem e desenvolvimento monitoradas por Squads no Trello. Estratégia de mitigação: liberar módulos já desenvolvidos para os stakeholders experimentarem. Plano de contingência: Fazer uma reunião interna com toda a equipe em caráter de emergência para ver onde realmente estamos e o quanto realmente falta para chegarmos ao final do projeto. Após, conversar com os stakeholders e renegociar o prazo para entrega final.
8. RISCO DE PLANEJAMENTO: A equipe não compreender o projeto totalmente. Gravidade do risco: Alta. Pois o produto pode ser totalmente diferente do esperado pelos stakeholders, gerando perda de tempo e receita. Descrição: A equipe de análise de requisitos não compreendeu bem o objetivo e funcionalidades do sistema. Isso gera a produção de modelagem equivocada. Impactos: O sistema que será desenvolvido não atenderá as espectativas dos stakeholders, gerando assim um retrabalho da equipe de análise de requisitos e atraso no cronograma de entrega. Indicadores: Elaboração de questionário de validação Estratégia de mitigação: Será realizado uma reunião tendo o questionário de validação feito pela equipe de análise de requisitos aos stakeholders antes de cada novo módulo do sistema que será desenvolvido com o objetivo diminuir ao máximo os erros de produção Plano de contigencia: Marca uma reunião entre a equipe de desenvolvimento e a de análise de requisitos para esclarecer os pontos divergentes da produção

## Slide 8
9. Risco de Planejamento: Execução diferente do planejado no escopo do projeto. . Gravidade do Risco: Alto. . Descrição: A execução errônea do planejamento inicial do projeto pode acarretar em um sistema não coerente com o determinado no início do projeto. . Impactos: Insatisfação do cliente. . Indicadores: Nenhum5 . Estratégia de Mitigação: Reuniões periódicas para verificação do estado do sistema. . Plano de Contingência: Alteração da execução do projeto.
10. Risco Técnico: Baixa robustez do servidor. . Gravidade do Risco: Alto. . Descrição: Um servidor com baixa robustez não será capaz de atender a demanda dos clientes acarretando no mal funcionamento do sistema. . Impactos: Sistema não funcional. . Indicadores: Lentidão do sistema. . Estratégia de Mitigação: A equipe deve fornecer uma estimativa da quantidade de clientes para selecionar um servidor com robustez suficiente para atender a demanda, implementar um sistema escalável. . Plano de Contingência: Localizar um serviço que pode suportar o pico de acessos dos usuários